台塑副產石灰案專案(統計至113/11/30)
	案址
	預估數量
	已清理數量
	預估剩餘數量
	清理進度

	台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區
	約54771公噸
	16472.52公噸
	38298.48公噸
	1. 麻豆區:截至113年11月30日，累計已清運16472.52公噸。
2. 左鎮區:申請水土保持計畫中。
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