台塑副產石灰案專案(統計至113/11/30)

| 案址 | 預估數量 | 已清理數量 | 預估剩餘數量 | 清理進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區 | 約54771公噸 | 16472.52公噸 | 38298.48公噸 | - 麻豆區:截至113年11月30日，累計已清運16472.52公噸。 - 左鎮區:申請水土保持計畫中。 |