台塑副產石灰案專案(統計至114/3/3)
	案址
	預估數量
	已清理數量
	預估剩餘數量
	清理進度

	台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區
	約54771公噸
	19,321.83公噸
	35449.17公噸
	1. 麻豆區:截至114年3月3日，累計已清運19,321.83公噸。
2. 左鎮區: 114年1月24日已提送水保計畫書至本府水利局審查中。
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