台塑副產石灰案專案(統計至114/3/3)

| 案址 | 預估數量 | 已清理數量 | 預估剩餘數量 | 清理進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區 | 約54771公噸 | 19,321.83公噸 | 35449.17公噸 | - 麻豆區:截至114年3月3日，累計已清運19,321.83公噸。 - 左鎮區: 114年1月24日已提送水保計畫書至本府水利局審查中。 |