台塑副產石灰案專案(統計至114/4/18)

| 案址 | 預估數量 | 已清理數量 | 預估剩餘數量 | 清理進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區 | 約54771公噸 | 19,322.22公噸 | 35448.78公噸 | - 麻豆區:截至114年4月18日，累計已清運19,322.22公噸。 - 左鎮區: 本市土木技師公會114年3月21日至現地現勘並辦理水保計畫第1次審查會。 |