台塑副產石灰案專案(統計至114/4/18)
	案址
	預估數量
	已清理數量
	預估剩餘數量
	清理進度

	台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區
	約54771公噸
	19,322.22公噸
	35448.78公噸
	1. 麻豆區:截至114年4月18日，累計已清運19,322.22公噸。
2. 左鎮區: 本市土木技師公會114年3月21日至現地現勘並辦理水保計畫第1次審查會。
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