台塑副產石灰案專案(統計至114/6/3)

| 案址 | 預估數量 | 已清理數量 | 預估剩餘數量 | 清理進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區 | 約54,771公噸 | 27,791.21公噸 | 26,979.79公噸 | - 麻豆區:截至114年6月3日，累計已清運27,791.21公噸。 - 左鎮區: 114年1月24日提送水保計畫書，經土木技師公會第3次審查無意見，114年5月26日函請承辦技師儘速提送定稿本。 |