台塑副產石灰案專案(統計至114/6/3)
	案址
	預估數量
	已清理數量
	預估剩餘數量
	清理進度

	台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區
	約54,771公噸
	27,791.21公噸
	26,979.79公噸
	1. 麻豆區:截至114年6月3日，累計已清運27,791.21公噸。
2. 左鎮區: 114年1月24日提送水保計畫書，經土木技師公會第3次審查無意見，114年5月26日函請承辦技師儘速提送定稿本。
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