台塑副產石灰案專案(統計至114/9/30)
	案址
	預估數量
	已清理數量
	預估剩餘數量
	清理進度

	台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區
	約54,771公噸
	33,434.21公噸
	21,336.79公噸
	1. 麻豆區:截至114年7月3日，累計已清運33,434.21公噸，已完成清運，預訂於10月中旬進行開挖驗證。
2. 左鎮區: 114年1月24日提送水保計畫書，經水利局114年9月12日核准。本局114年9月30日同意台塑石化公司展延至115年1月5日開始清理。
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