台塑副產石灰案專案(統計至114/9/30)

| 案址 | 預估數量 | 已清理數量 | 預估剩餘數量 | 清理進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區 | 約54,771公噸 | 33,434.21公噸 | 21,336.79公噸 | - 麻豆區:截至114年7月3日，累計已清運33,434.21公噸，已完成清運，預訂於10月中旬進行開挖驗證。 - 左鎮區: 114年1月24日提送水保計畫書，經水利局114年9月12日核准。本局114年9月30日同意台塑石化公司展延至115年1月5日開始清理。 |