台塑副產石灰案專案(統計至114/10/20)
	案址
	預估數量
	已清理數量
	預估剩餘數量
	清理進度

	台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區
	約54,771公噸
	33,434.21公噸
	[bookmark: _GoBack]21,336.79公噸
	1. 麻豆區:累計已清運33,434.21公噸，經本局114年10月16日派員開挖驗證結果未通過，由台塑公司再行清理。
2. 左鎮區: 114年1月24日提送水保計畫書，經水利局114年9月12日核准。本局114年9月30日同意台塑石化公司展延至115年1月5日開始清理。



