台塑副產石灰案專案(統計至114/10/20)

| 案址 | 預估數量 | 已清理數量 | 預估剩餘數量 | 清理進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區 | 約54,771公噸 | 33,434.21公噸 | 21,336.79公噸 | - 麻豆區:累計已清運33,434.21公噸，經本局114年10月16日派員開挖驗證結果未通過，由台塑公司再行清理。 - 左鎮區: 114年1月24日提送水保計畫書，經水利局114年9月12日核准。本局114年9月30日同意台塑石化公司展延至115年1月5日開始清理。 |