台塑副產石灰案專案(統計至115/4/8)
	案址
	預估數量
	已清理數量
	預估剩餘數量
	清理進度

	台塑副產石灰案-麻豆區
(原官輝土資場)
	約33,435公噸
	約38,146公噸
	約n公噸
	114年10月16日開挖驗證未通過，115年1月13日啟動第2次清理，截至4月8日已清理約4,712噸，總計已清理約38,146公噸。

	台塑副產石灰案-左鎮區
(原宏昇土資場)
	約21,337公噸
	[bookmark: _GoBack]0公噸
	約21,337公噸
	1. 台塑石化公司115年3月16日進場執行基地護坡打鋼板樁作業。
2. 本局115年4月9日發文請台塑石化公司於文到翌日起2個月內完成場址入場道路邊坡護坡作業及確認安全無虞後，儘速執行副產石灰清理作業（開工），並應於「開工日起算65日內完成清理」。



