台塑副產石灰案專案(統計至115/4/8)

| 案址 | 預估數量 | 已清理數量 | 預估剩餘數量 | 清理進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台塑副產石灰案-麻豆區 (原官輝土資場) | 約33,435公噸 | 約38,146公噸 | 約n公噸 | 114年10月16日開挖驗證未通過，115年1月13日啟動第2次清理，截至4月8日已清理約4,712噸，總計已清理約38,146公噸。 |
| 台塑副產石灰案-左鎮區 (原宏昇土資場) | 約21,337公噸 | 0公噸 | 約21,337公噸 | - 台塑石化公司115年3月16日進場執行基地護坡打鋼板樁作業。 - 本局115年4月9日發文請台塑石化公司於文到翌日起2個月內完成場址入場道路邊坡護坡作業及確認安全無虞後，儘速執行副產石灰清理作業（開工），並應於「開工日起算65日內完成清理」。 |