台塑副產石灰案專案(統計至115/7/27)

| 案址 | 預估數量 | 已清理數量 | 預估剩餘數量 | 清理進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台塑副產石灰案-麻豆區 (原官輝土資場) | 約33,435公噸 | 約43,152公噸 | 約n公噸 | 114年10月16日開挖驗證未通過，台塑石化公司115年1月13日啟動第2次清理，115年7月9日報完工，總計已清理約43,152公噸，規劃開挖驗證中。 |
| 台塑副產石灰案-左鎮區 (原宏昇土資場) | 約21,337公噸 | 約3,382公噸 | 約17,955公噸 | 台塑石化公司115年6月22日啟動清運作業，截至115年7月27日已清理數量為3,382公噸。 |