台塑副產石灰案專案(統計至115/7/27)
	案址
	預估數量
	已清理數量
	預估剩餘數量
	清理進度

	台塑副產石灰案-麻豆區
(原官輝土資場)
	約33,435公噸
	約43,152公噸
	約n公噸
	114年10月16日開挖驗證未通過，台塑石化公司115年1月13日啟動第2次清理，115年7月9日報完工，總計已清理約43,152公噸，規劃開挖驗證中。

	台塑副產石灰案-左鎮區
(原宏昇土資場)
	約21,337公噸
	[bookmark: _GoBack]約3,382公噸
	約17,955公噸
	台塑石化公司115年6月22日啟動清運作業，截至115年7月27日已清理數量為3,382公噸。



