白河區中興段爐碴專案(統計至114/10/20)

| 案址 | 預估數量 | 已清理數量 | 預估剩餘數量 | 清理進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白河區中興段1988、1988-1、1990-3地號 | 約83,000公噸 | 75,692.8公噸 | - | 1.協勝發公司截至114年2月25日止，已清運7,825.9公噸(達成責任量)。 2.華新麗華公司預計於115年4月30日前清除完畢，117年9月30日前完成處理，經本局現場複查，仍有散落零星爐碴，至114年8月25日華新麗華公司再清運527公噸，共清除67,867公噸。 3. 白河區現場爐碴已清除完畢，共清除7萬5,692公噸。 |