白河區中興段爐碴專案(統計至115/4/24)
	案址
	預估數量
	已清理數量
	預估剩餘數量
	清理進度

	白河區中興段1988、1988-1、1990-3地號
	約83,000公噸
	76,470.61公噸
	-
	1.協勝發公司截至114年2月25日止，已清運7,825.9公噸(達成責任量)。
2.華新麗華公司預計於115年4月30日前清除完畢，117年9月30日前完成處理，至114年11月17日華新麗華公司共清除68,644.71公噸。
[bookmark: _GoBack]3. 白河區現場爐碴已清除完畢，共清除7萬6,470.61公噸。




