白河區中興段爐碴專案(統計至115/4/24)

| 案址 | 預估數量 | 已清理數量 | 預估剩餘數量 | 清理進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白河區中興段1988、1988-1、1990-3地號 | 約83,000公噸 | 76,470.61公噸 | - | 1.協勝發公司截至114年2月25日止，已清運7,825.9公噸(達成責任量)。 2.華新麗華公司預計於115年4月30日前清除完畢，117年9月30日前完成處理，至114年11月17日華新麗華公司共清除68,644.71公噸。 3. 白河區現場爐碴已清除完畢，共清除7萬6,470.61公噸。 |